## Slide 1: Sistema de Controle de Consultório Odontológico
Turma 610:
Daniella Danna
Eudes Fernando
Horlando Isaac
Léo Nava
Moacir Santos
Regivanderson Assis

## Slide 2: O projeto

## Slide 3: Idealização do projeto
O projeto Controle de Consultório Odontológico visa a criação de softwares voltados a clínicas odontológicas cuja função são:
Garantir um melhor controle sobre os pacientes, funcionários, serviços, consultas e tratamentos;
Fornecer melhor qualidade de atendimento dos pacientes;
Garantir uma rápida e prática utilização do sistema por parte do funcionário responsável pelo atendimento.
Fornecer um controle do paciente sobre suas consultas agendadas.

## Slide 4: Requisitos
O consultório oferece diversos serviços ao público. Cada serviço contém um código, um determinado preço e uma descrição.
Cada profissional é identificado pelo seu CRO e contém um nome, uma especialização, um período de atividade, um telefone para contato e é responsável por um determinado serviço.
Cada paciente é identificado pelo seu CPF e caracterizado por um nome, uma data de nascimento, um endereço e um telefone para contato.
Uma consulta é um atendimento com um profissional num determinado dia e durante o seu período de atividade. Cada uma é definida por um código, um horário, uma sala, um paciente, um serviço, o profissional responsável por ele e um preço total, que é a soma dos preços dos serviços.
Um tratamento contém uma série de consultas, mas todas relativas ao mesmo paciente.

## Slide 5: Funcionamento do software
Em uma clínica odontológica, tem-se as seguintes preocupações:
Um cliente requisita um serviço ao consultório;
Inicialmente o atendente realizará o cadastro desse cliente no banco de dados do consultório, tornando-o um paciente.
O atendente realizará uma busca pelo serviço requisitado e informará seu preço, profissional responsável pelo procedimento e a disponibilidade do mesmo. Após isso, o paciente confirmará se deseja realizar esse serviço ou não.
O atendente cadastrará uma nova consulta com os dados do paciente, do serviço e do profissional responsável.
O paciente tem ainda a opção de requisitar um tratamento, o qual consistirá numa série de consultas com o mesmo profissional.

## Slide 6: Linguagem e ferramentas

## Slide 7: Linguagem escolhida
A linguagem escolhida pela equipe para o desenvolvimento do projeto Controle de Consultório Odontológico é a linguagem C#, desenvolvida pela Microsoft Corporation.
Fatores que influenciaram a escolha:
O projeto em desenvolvimento é baseado no projeto “Consultório Odontológico”, iniciado na disciplina de Ambiente de Programação Visual pela equipe e que mostrou resultados satisfatórios. Tal projeto fora escrito em C#.
A linguagem C# disponibiliza diversas funcionalidades, além de ser utilizada dentro do ambiente Visual Studio, da Microsoft Corporation, também muito útil e de simples utilização.
Aplicações desenvolvidas em C# têm compatibilidade com a maioria dos sistemas Windows, os quais são utilizados por cerca de 87% de todos os usuários do planeta.
É uma linguagem orientada a objetos e de forte tipagem, evitando assim possíveis erros na manipulação dos dados.

## Slide 8: Ferramentas
Ferramentas de diagramação:
-Cacoo
-StarUML
-MySQL Workbench 6.1 CE
Sistema de gerenciamento de banco de dados:
-MySQL
Ambiente de desenvolvimento integrado:
-Microsoft Visual C# 2010 Express
Ferramentas de controle de versão e de repositório:
-Git
-GitHub
Ferramenta de teste unitário:
-NUnit
Gerenciador de projetos(????):
-Redmine
-Microsoft Project

## Slide 9: Organização da equipe

## Slide 10
Delegação das tarefas
Tarefa | Componente(s)
Construção do diagrama EE e banco de dados | Horlando Isaac
Construção dos diagramas de caso de uso e sequência | Regivanderson Assis
Construção da interface do software | Daniella Dana
Implementação das classes em C# e outras funcionalidades | Moacir
Implementação das classes DAO (Data Access Object) | Léo, Eudes Fernando

## Slide 11
Cronograma(set-out)
1ª semana(22/09-28/09) | Idealização do projeto. Delegação das tarefas. Definição das ferramentas.
2ª semana(29/09-05/10) | Construção do diagrama EE. Implementação do Banco de dados. Implementação das classes e classes DAO.
3ª semana(06/10-11/10) | Construção das interfaces gráficas Integração da 1º versão. 1º teste. Manutenção das unidades.
4ª semana(20/10-26/10) | Implementação da classe Tratamento. Integração com o sistema.
5ª semana(27/10-02/11) | Integração da 2ª versão. 2º teste. Manutenção das unidades.

## Slide 12
Cronograma(nov-dez)
6ª semana(17/11-23/11) | 3ª integração. 3º teste. Manutenção das unidades. Implementação de novas classes.
7ª semana(24/11-30/11) | 4ª integração. 4º teste. Manutenção das unidades. Implementação de possíveis novas classes.
8ª semana(01/12-07/10) | 5ª integração. 5º teste. Manutenção das unidades. Implementação de possíveis novas classes.
última semana(08/12-14/12) | Testes finais Manutenção final.
15/12 | Apresentação e entrega do software.

## Slide 13
Software adicional

## Slide 14
Caso o projeto principal seja concluído antes do prazo da disciplina, intencionamos desenvolver um aplicativo portátil voltado para o uso do cliente, que contará com informações a respeito de suas consultas, tratamentos, profissionais responsáveis, novos serviços disponíveis e preços. Esse aplicativo será desenvolvido para a tecnologia Windows Phone, visando fomentar o crescimento dessa plataforma.
Agradecemos toda a sua atenção!